Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020-2027 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

адресов объектов благоустройства и основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пограничного  муниципального округа на 2020-2027 годы», реализуемый в рамках подпрограмм «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы» и ««Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок  Пограничного  муниципального округа на

2020 - 2027 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Благоустройство дворовой территории: дом 50, ул. Советская, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.2. Благоустройство дворовой территории: дом 20, ул. Советская, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.3. Благоустройство дворовой территории: дом 49а, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.4. Благоустройство дворовой территории: дом 9, ул. Орлова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.5. Благоустройство дворовой территории: дом 49, ул. Советская, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.6. Благоустройство дворовой территории: дом 76, ул. Кирова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.7. Благоустройство дворовой территории: дом 87, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.8. Благоустройство дворовой территории: дом 14, ул. Гагарина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1,9. Благоустройство дворовой территории: дом 10, ул.Станционная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1,10. Благоустройство дворовой территории: дом 12,ул. Станционная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.11. Благоустройство дворовой территории: дом 14,ул. Станционная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий . |
| 1.12. Благоустройство дворовой территории: дом 9, ул.Амбулаторная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.13. Благоустройство дворовой территории: дом 33, ул. Кирова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.14. Благоустройство дворовой территории: дом 89, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2022 | 2022 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.15. Благоустройство дворовой территории: дом 17 а, ул. Рабочая, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.16. Благоустройство дворовой территории: дом 78, ул. Кирова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.17. Благоустройство дворовой территории: дом 85, ул. Ленина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.18. Благоустройство дворовой территории: дом 85, ул. Гагарина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.19. Благоустройство дворовой территории: дом 87, ул. Гагарина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.20. Благоустройство дворовой территории: дом 98, ул. Гагарина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.21. Благоустройство дворовой территории: дом 100, ул. Гагарина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.22. Благоустройство дворовой территории: дом 17а, ул. Красноармейская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2022 | 2022 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.23. Благоустройство дворовой территории: дом 8 б, ул. К. Маркса, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.24. Благоустройство дворовой территории: дом 8 а, ул. К. Маркса, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.25. Благоустройство дворовой территории: дом 30, ул. Кирова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2022 | 2022 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.26 . Благоустройство дворовой территории: дом 61, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.27. Благоустройство дворовой территории: дом 65, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2023 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.28. Благоустройство дворовой территории: дом 73, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.29. Благоустройство дворовой территории: дом 77, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.30. Благоустройство дворовой территории: дом 68, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.31. Благоустройство дворовой территории: дом 18а, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.32. Благоустройство дворовой территории: дом 66а, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.33. Благоустройство дворовой территории: дом 64, ул. Советская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.34. Благоустройство дворовой территории: дом 10, ул. Буденного, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.35. Благоустройство дворовой территории: дом 12, ул. Буденного, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.36 Благоустройство дворовой территории: дом 3а, ул. Буденного, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.37 Благоустройство дворовой территории: дом 6, ул. Буденного, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.38. Благоустройство дворовой территории: дом 19, ул. Рабочая, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.39. Благоустройство дворовой территории: дом 2а, ул. Рабочая, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.40. Благоустройство дворовой территории: дом 22, ул. Рабочая, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2023 | 2023 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.41. Благоустройство дворовой территории: дом 83, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.42. Благоустройство дворовой территории: дом 81, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.43. Благоустройство дворовой территории: дом 79, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.44. Благоустройство дворовой территории: дом 38, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.45. Благоустройство дворовой территории: дом 40, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.46. Благоустройство дворовой территории: дом 42, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.47. Благоустройство дворовой территории: дом 44, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.48. Благоустройство дворовой территории: дом 46, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.49. Благоустройство дворовой территории: дом 48, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.50. Благоустройство дворовой территории: дом 47, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.51. Благоустройство дворовой территории: дом 47б, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.52. Благоустройство дворовой территории: дом 62 а, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.53. Благоустройство дворовой территории: дом 60 а, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.54. Благоустройство дворовой территории: дом 71, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.55. Благоустройство дворовой территории: дом 91, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2022 | 2022 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.56. Благоустройство дворовой территории: дом 11, ул. Орлова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.57. Благоустройство дворовой территории: дом 13, ул. Орлова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.58. Благоустройство дворовой территории: дом 18, ул. Орлова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.59. Благоустройство дворовой территории: дом 20, ул. Орлова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.60. Благоустройство дворовой территории: дом 16, ул. Орлова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.61. Благоустройство дворовой территории: дом 26, ул. Орлова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.62. Благоустройство дворовой территории: дом 55а, ул. Орлова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.63 Благоустройство дворовой территории: дом 5, ул. Пионерская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.64. Благоустройство дворовой территории: дом 19, ул. Пограничная, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.65. Благоустройство дворовой территории: дом 21, ул. Пограничная, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.66. Благоустройство дворовой территории: дом 23, ул. Пограничная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.67. Благоустройство дворовой территории: д 25, ул. Пограничная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.68. Благоустройство дворовой территории: дом 17, ул. Пограничная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.69. Благоустройство дворовой территории: дом 2, ул. Пограничная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.70. Благоустройство дворовой территории: дом 4, ул. Пограничная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.71. Благоустройство дворовой территории: дом 15, ул. Пограничная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.72. Благоустройство дворовой территории: дом 4, ул. Амбулаторная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.73. Благоустройство дворовой территории: дом 6, ул. Амбулаторная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.74. Благоустройство дворовой территории: дом 4, ул. Станционная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.75. Благоустройство дворовой территории: дом 4, ул. Школьная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.76. Благоустройство дворовой территории: дом 24, ул. Вокзальная, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.77. Благоустройство дворовой территории: дом 3, ул. Некрасова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.78. Благоустройство дворовой территории: дом 5, ул. пер. Банный, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.79. Благоустройство дворовой территории: дом 99а, улица Лазо, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.80. Благоустройство дворовой территории, дом 13, ул. Стрельникова, с. Сергеевка. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.81. Благоустройство дворовой территории, дом 15, ул. Стрельникова, с. Сергеевка. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.82. Благоустройство дворовой территории: дом 2, ул. Центральная, ст. Пржевальская. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.83. Благоустройство дворовой территории: дом 78, ул. Орлова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.84. Благоустройство дворовой территории: дом 7, ул. Рабочая, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.85. Благоустройство дворовой территории: дом 31, ул. Кирова, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.86. Благоустройство дворовой территории: дом 10, ул. К. Маркса, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2023 | 2023 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.87. Благоустройство дворовой территории: дом 64, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.88. Благоустройство дворовой территории: дом 66, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2021 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.89. Благоустройство дворовой территории: дом 87, ул. Ленина, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.90. Благоустройство дворовой территории: дом 13, ул. Пионерская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2023 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.91. Благоустройство дворовой территории: дом 23, ул. Красноармейская, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2021 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.92. Благоустройство дворовой территории: дом 16, ул. Гагарина, пгт. Пограничный. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.93. Благоустройство дворовой территории: дом 17, ул. Орлова, пгт. Пограничный | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2025 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| - Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный по ул. Гагарина (10 м на юго-запад от здания Детской школы искус-ств, ул. Гагарина дом 8) | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.2. Благоустройство общественной террито-рии в с. Бойкое по ул. Ленина (в 10 м. на северо-восток от центра досуга с. Бойкое, ул. Ленина дом 20). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2022 | 2022 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.3. Благоустройство общественной террито-рии в с. Украинка по ул. Первомайская (25 м. на северо-восток от жилого дома, ул. Первомайская дом 14). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроен-ных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.4. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный по улице Ленина (10 м. на северо-восток от здания бывшего клуба, ул. Ленина дом 213). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.5. Благоустройство общественной террито-рии в с. Богуславка по ул. Школьная (в 15 м. на запад от здания бывшей сельской администра-ции, ул. Школьная дом 55). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.6. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный по улице Буденного (10 м. на северо-запад от жилого дома, ул. Буденного дом 30). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.7. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный по улице Кирова (20 м. на запад от здания МАУ «Пограничный Дом офицеров», ул. Кирова дом 7). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2026 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.8. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный по ул. К. Маркса (60 м на северо-восток от жилого дома, ул. К. Маркса, дом 19). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.9. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный по ул. К. Маркса (50 м. на юго-восток от здания аптеки, ул. К. Маркса, дом 32/1). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.10. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный по ул. Орлова (300 м. на запад от жилого дома, ул. Орлова, дом 1 А). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2022 | 2022 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроен-ных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.11. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный по ул. Советская (50 м на юго-запад от здания Администрации муниципального округа, ул. Советская, дом 31). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2023 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.12. Благоустройство общественной террито-рии в с. Сергеевка по ул. Переселенческая (20 м. на юго-восток от жилого дома, ул. Переселенческая дом 7). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2025 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.13. Благоустройство общественной террито-рии в с. Дружба по ул. Верхняя (40 м. на юго-восток от жилого дома ул. Верхняя дом 2). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 | Приведена в нормативное состояние придомовая территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроен-ных территорий общего пользования - площадь благоустроен-ных территорий общего пользования |
| 2.14. Благоустройство общественной террито-рии в с. Сергеевка по ул. Рабочая (15 м. на северо - восток от жилого дома, ул. Рабочая дом 42). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2026 | 2026 | Приведена в нормативное состояние придомовая территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроен-ных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.15. Благоустройство общественной террито-рии в с. Сергеевка по ул. Октябрьская (15 м. на юго-восток от жилого дома, ул. Октябрьская дом 2). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2027 | 2027 | Приведена в нормативное состояние придомовая территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.16. Благоустройство общественной террито-рии в в пгт. Пограничный по улице Ленина (10 м. на восток от здания ВОИ, ул. Ленина дом 77). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Приведена в нормативное состояние придомовая территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.17. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный по ул. Советская (5 м на юг от здания отдела ЗАГС Администрации муниципального округа, ул. Советская дом 63). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.18. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный по ул. Лазо (20 м на юг от жилого дома по ул. Лазо дом 153). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2023 | 2023 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроен-ных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.19. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный по ул. Дубовика (15 м на север от жилого дома по ул. Дубовика д. 56). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.20. Благоустройство общественной террито-рии в с. Софье-Алексеевское по ул. Центральная (20 м на юг от жилого дома по ул. Центральная дом 10). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2024 | 2024 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.21. Благоустройство общественной террито-рии в с. Рубиновка по ул. Центральная (20 м на юг от жилого дома по ул. Центральная дом 11). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2023 | 2023 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.22. Благоустройство общественной террито-рии для занятий экстремальными видами спорта в п. Пограничный (земельный участок с адресом: ул. Гагарина д. 6). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2021 | 2021 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.23. Благоустройство общественной террито-рии в с. Барано – Оренбургское по ул. Победы (50 метров на юго-запад от здания - сельского дома культуры ул. Победы, д. 21 «а»). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.24. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный. по ул. Ленина. Сквер им. Шевченко. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2018 | 2018 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.25. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный. по ул. Ленина. Парк имени В. Котельникова (примерно 10 м по направл. на восток от жилого дома по ул. Ленина д. 49 «а»). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.26. Благоустройство общественной террито-рии в с. Сергеевка Сквер в селе Сергеевка по ул. Советская д. 20а. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.27. Благоустройство общественной террито-рии в с. Сергеевка. Детская площадка по ул. Новая. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.28. Благоустройство общественной террито-рии в с. Сергеевка. Детская площадка в военном городке № 71 | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.29. Благоустройство общественной террито-рии в с. Бойкое. Детская площадка по ул. Ленина (в 20 метрах на юго-запад от центра досуга с. Бойкое, ул. Ленина, д. 20). | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.30. Благоустройство общественной террито-рии в пгт. Пограничный. Детская площадка по ул. Орлова (в 10 м. на запад от дома культуры по адресу ул. Орлова д.14а. ) | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.31 Благоустройство общественной террито-рии в пгт.Пограничный. Детская площадка по ул. Лазо, (в 100 метрах на северо-восток от дома № 154, ул. Лазо) | Администрация Пограничного муниципального округа | 2019 | 2019 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Инвентаризация в соответствии с графиком инвентаризации. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2020 |  |  |  |
| 3.2. Оформление паспортов благоустройства. | Администрация Пограничного муниципального округа | 2020 | 2021 | Оформленные паспорта благоустройства |  |  |
| 3.3. Заключение соглашений с собственниками домов об их благоустройстве не позднее 2026 года | Администрация Пограничного муниципального округа | 2025 | 2026 | Заключённые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашения с органами местного самоуправления | Повышение уровня благоустройства | Обеспечение участия юри-дических лиц и инди-видуальных предпринима-телей в выполнении работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 3.4. Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц. | Юридические лица, индивидуальные предприниматели и собственники земельных участок и объектов недвижимого имущества | 2025 | 2027 | Благоустроенные территории, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | Повышение уровня благоустройства |  |