Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020 - 2027

годы»

| РЕСУРСНОЕ обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный испол-нитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| 1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020 - 2027 годы»: | Администрация Пограничного муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 164 464,233 |
|  |  | Федеральный бюджет | 001 | 0503 | 06А01R5550 | 244 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 001 | 0503 | 310F255550 3100192610 | 244 | 147 435,698 |
|  |  | Бюджет округа | 001 | 0503 | 310F2S5550 31001S2610 3100120260 | 244 | 17 028,535 |
| 1.1. Мероприятия выполняемые в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа на 2020-2027 годы»; | Администрация Пограничного муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 83 046,731 |
|  |  | Федеральный бюджет | 001 | 0503 | 06А01R5550 | 244 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 001 | 0503 | 310F255550 | 244 | 74 570,001 |
|  |  | Бюджет округа | 001 | 0503 | 310F2S5550 | 244 | 8 476,73 |
| 1.2. . Мероприятия выполняемые в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Пограничного муниципального округа на 2020 - 2027 годы». | Администрация Пограничного муниципального округа | Всего |  |  |  |  | 81 417,502 |
|  |  | Федеральный бюджет | 001 | 0503 | 06А01R5550 | 244 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 001 | 0503 | 3100192610 | 244 | 72 865,697 |
|  |  | Бюджет округа | 001 | 0503 | 31001S2610 3100120260 | 244 | 8 551,805 |

Приложение  5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020-2027

годы»

О планируемых значениях показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Пограничного муниципального округа  на 2020 - 2027 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей | Планируемые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 8 | 15 | 39 | 48 | 63 | 74 | 84 | 93 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 8,6 | 16,1 | 41,9 | 51,6 | 67,8 | 79,6 | 90,3 | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 14 | 15 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| 4 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | га | 8,2 | 10,93 | 24,26 | 27,1 | 43,53 | 55,43 | 56,1 | 63,2 |
| 5 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | % | 12,9 | 17,3 | 38,4 | 42,9 | 68,8 | 87,7 | 88,7 | 100 |
| 6 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020-2027

годы»

| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2026 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2020 - 2027 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название и адрес объекта, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Срок выполнения работ |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | ООО "Вероника" (Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Красноармейская, д. 12) |  | 2026 |
| 2 | ИП Василенко магазин "Цветы" (Приморский край, Пограничный район, пгт.Пограничный, ул.Ленина, д. 60а/2) |  | 2026 |
| 3 | ИП Миронова Т.В. магазин "Имидж" (Приморский край, Пограничный, район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д.60а) |  | 2026 |
| 4 | ООО "Витязь" (Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул .Ленина, д. 52) |  | 2026 |
| 5 | Магазин «Фуршет», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Школьная, 2б |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 6 | Магазин «Эдельвейс», Приморский край, Пограничий район, село Сергеевка, ул. Школьная, 2а |  | 2026 |
| 7 | Магазин «Консоль», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Школьная, 2д |  | 2026 |
| 8 | Магазин «Снежинка», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 20а |  | 2026 |
| 9 | Магазин «Радуга», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Советская, 22 |  | 2026 |
| 10 | Кафе «Парус», Приморский край. Пограничный район, село Сергеевка. ул. Колхозная, 18б |  | 2027 |
| 11 | Магазин «Восток», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Стрельникова, 14а |  | 2027 |
| 12 | Магазин «Хозяюшка», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Советская, 18а |  | 2027 |
| 13 | Магазин «Стиль», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Школьная, 2-г |  | 2027 |
| 14 | Магазин «Маяк на бугре», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Советская, 22а |  | 2027 |
| 15 | Магазин «Алиса», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 15а/1 |  | 2027 |
| 16 | Автомагазин ИП Зырянов, Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 18а/1 |  | 2027 |
| 17 | Автомойка «Рембокс», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Колхозная, 17а |  | 2027 |
| 18 | Шиномонтаж ИП Тимохин, Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул. Колхозная, 19а |  | 2027 |
| 19 | МБУ «Межпоселенческая библиотека Пограничного муниципального района филиал с. Сергеевка» Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 22а |  | 2027 |
| 20 | ФГУП «Почта России», Отделение почтовой связи Сергеевка 692584, Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, ул.Колхозная, 18-а/2 |  | 2027 |
| 21 | Приморское отделение ПАО «Сбербанка России», Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка |  | 2027 |

Приложение  № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020-2027

годы»

Визуализированный перечень

образцов элементов, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования

| № п/п | Наименование элемента благоустройства | Образец |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Скамья на металлических ножках Скамейка "Луна" для бетонирования Скамейка "Криста" 150 х 74 х 58 Скамейка "Классик" 1,8-2 м Скамейка для детской площадки 1180*400*340 |  |
| 4 5 6 | Урна уличная, стационарная, металлическая «Эконом» объём 20-30 л. Урна «Классика» Урна уличная стационарная с пепельницей |  |
|  | Светильник светодиодный 75Вт/9700Лм/5000К (194) Светильник светодиодный 60Вт/7000Лм/5000К Прожектор |  |
|  | Качалка – балансир |  |
|  | Карусель с сиденьями Ø 1800х1000 |  |
|  | Шахматный стол 1280*1280*740 Стол со скамейками 1950*1180*800 |  |
|  | Качельный комплекс, качели на цепях |  |
|  | Игровой комплекс «Классика» 6100*5952*3800 4280*3230*2670 3750*3120*2430 |  |

Приложение  № 1

к муниципальной подпрограмме

«Формирование современной

городской среды в Пограничном

муниципальном округе на 2020-2027

годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды в Пограничном муниципальном округе на 2020-2027 годы»

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ |  |  |  | Срок выполне-ния работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |  |
| Перечень дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 50 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 65 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Станционная, д. 10 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Станционная, д. 12 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Кирова, д.33 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Будённого, д.3А | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д.68 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д.66 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д.64 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
| Перечень общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ |  |  |  | Срок выполне-ния работ |
| 1. | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по улице Кирова (20 м. на запад от здания МАУ «Пограничный Дом офицеров», ул. Кирова дом 7). | 1 этап: Подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности стоимости работ, получение заключения экспертизы. 2 этап: Благоустройство общественного пространства, устройство дорожки из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, замощение брусчаткой существующей тропы, устройство бордюрного камня вдоль тропы, предусмотрено установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, клумб, столбов наружного освещения, установка наружного освещения со светодиодными лампами, общее ограждение территории, высадка деревьев и кустарников. |  |  |  | 2021 - 2026 |
| 2. | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по ул. К. Маркса (60 м на северо-восток от жилого дома, ул. К. Маркса дом 19). | 1 этап: Подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности стоимости работ, получение заключения экспертизы. 2 этап: Благоустройство общественного пространства вокруг памятника Землякам, погибшим в 1941-1945 гг, устройство дорожки из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, устройство асфальтового покрытия, обеспечение наружного освещения, установка лавочек и урн, посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб, |  |  |  | 2025 |
| 3. | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по ул. Советская (50 м на юго-запад от здания Администрации муниципального округа, ул. Советская дом 31). | Благоустройство общественного пространства (центральной площади пгт. Пограничный): 1 этап: Модернизация наружного освещения площади, модернизация видеонаблюдения и благоустройство; 2 этап: Благоустройство, устройство пешеходных дорожек, разбивка клумб, модернизация сцены, оборудование спортивной площадки; 3 этап: Благоустройство, устройство асфальтового покрытия, установка лавочек и урн, обустройство детской площадки, посадка деревьев и кустарников, общее ограждение. |  |  |  | 2021 - 2023 |
| 4. | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в в пгт. Пограничный по улице Ленина (10 м. на восток от здания ВОИ, ул. Ленина дом 77). | Благоустройство общественного пространства, устройство дорожки из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, замощение брусчаткой существующей площадки, установка скамеек, урн, клумб, наружного освещения со светодиодными лампами, высадка деревьев и кустарников. |  |  |  | 2024 |

Приложение  № 1

к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Пограничного  муниципального округа на

2020 - 2027 гг»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству и реализуемый в рамках муниципальной подпрограммы ««Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок

Пограничного  муниципального округа на 2020 - 2027 гг.»

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ |  |  |  | Срок выполне-ния работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |  |
| Перечень дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 20 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д.49 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 9 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 49 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Кирова, д.76 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 87 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 14 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Станционная, д. 14 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Амбулаторная, д. 9 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 89 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2022 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 17 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Кирова, д.78 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 85 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 85 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 87 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 98 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 100 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Красноармейская, д. 17А | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2022 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Карла Маркса, 8 «б» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Карла Маркса, 8 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Кирова, д.30 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2022 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д.61 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д.73 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д.77 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Советская, д. 18 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Буденного, д.10 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Буденного, д.12 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Буденного, д.6 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д.19 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 2 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 22 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2023 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д.83 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 81 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 79 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 38 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 40 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 42 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 44 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д.46 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 48 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 47 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 47 «б» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 62 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 60 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 71 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 91 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2022 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул.Орлова, д. 11 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 13 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 18 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 20 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 16 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 26 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 55 «а» | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Пионерская, д. 5 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 19 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 21 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 23 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 25 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 17 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 2 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 4 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Пограничная, д. 15 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2026 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Амбулаторная, д. 4 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Амбулаторная, д. 6 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Станционная, д. 4 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Школьная, д. 4 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Вокзальная, д.24 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Некрасова, д. 3 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Банный пер., д. 5 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2023 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Лазо, д. 99 а | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | 692584, Приморский край, Пограничный р-н, с. Сергеевка, ул. Стрельникова, д. 13 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692584, Приморский край, Пограничный р-н, с. Сергеевка, ул. Стрельникова, д. 15. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692584, Приморский край, Пограничный р-н ст. Пржевальская, ул. Центральная, д. 2. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 78. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2027 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Рабочая, д. 7. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Кирова, д. 31. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. К. Маркса д. 10. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2023 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 64 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, д. 66 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Ленина, дом 87. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2024 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Пионерская, д. 13. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2023 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Красноармейская, д. 23 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2021 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Гагарина, д. 16. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 |
|  | 692582, Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, ул. Орлова, д. 17. | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2025 |

Перечень общественных территорий

| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по улице Гагарина (10 м на юго-запад от здания Детской школы искусств, ул. Гагарина дом 8). | Благоустройство общественного пространства, устройство дорожки из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, устройство асфальтового покрытия, обеспечение наружного освещения, установка лавочек и урн, установка малых архитектурных форм, посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб. | 2020 |
|  | Пограничный район, с. Бойкое. Общественная территория в с. Бойкое по ул. Ленина (в 10 м. на северо-восток от центра досуга с. Бойкое, ул. Ленина дом 20). | Обустройство спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2022 |
|  | Пограничный район, с. Украинка. Общественная территория в с. Украинка по ул. Первомайская (25 м. на северо-восток от жилого дома, ул. Первомайская дом 14). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2020 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по улице Ленина (10 м. на северо-восток от здания бывшего клуба, ул. Ленина дом 213). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2020 |
|  | Пограничный район, с. Богуславка. Общественная территория в с. Богуславка по ул. Школьная (в 15 м. на запад от здания бывшей сельской администрации, ул. Школьная дом 55). | Обустройство спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2024 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по улице Буденного (10 м. на северо-запад от жилого дома, ул. Буденного дом 30). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2020 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по ул. К. Маркса (50 м. на юго-восток от здания аптеки, ул. К. Маркса, дом 32/1). | 1 этап: Подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности стоимости работ, получение заключения экспертизы. 2 этап: Благоустройство общественного пространства вокруг памятника «Односельчанам», устройство дорожки из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, устройство асфальтового покрытия, обеспечение наружного освещения, установка лавочек и урн, посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб, | 2024 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территории в пгт. Пограничный по ул. Орлова (300 м. на запад от жилого дома, ул. Орлова дом 1 А). | 1 этап: Подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности стоимости работ, получение заключения экспертизы. 2 этап: Благоустройство общественного пространства вокруг памятника воинам I Дальневосточного фронта, погибшим в советско-японской войне 1945 г. Устройство дорожек из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, устройство асфальтового покрытия, обеспечение наружного освещения, установка лавочек и урн, посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб, общее ограждение. | 2022 |
|  | Пограничный район, с. Сергеевка. Общественная терри-тории в с. Сергеевка по ул. Переселенческая (20 м. на юго-восток от жилого дома, ул. Переселенческая дом 7). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка лавочек и урн, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой 1,5 метра. | 2025 |
|  | Пограничный район, с. Дружба. Общественная территория в с. Дружба по ул. Верхняя (40 м. на юго-восток от жилого дома ул. Верхняя дом 2). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2020 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территории в с. Сергеевка по ул. Рабочая (15 м. на северо-восток от жилого дома, ул. Рабочая дом 42). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка лавочек и урн, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой 1,5 метра. | 2026 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территории в с. Сергеевка по ул. Октябрьская (15 м. на юго-восток от жилого дома, ул. Октябрьская дом 2). | Благоустройство детско-спортивной площадки, установка лавочек и урн, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой 1,5 метра. | 2027 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по ул. Советская (5 м на юг от здания отдела ЗАГС Администрации муниципального округа, ул. Советская дом 63). | Благоустройство общественного пространства, устройство дорожки из брусчатки, устройство бордюрного камня вокруг, замощение брусчаткой существующей площадки, предусмотрено установка малых архитектурных форм, скамеек, урн, установка наружного освещения со светодиодными лампами, общее ограждение территории, высадка деревьев и кустарников. | 2024 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по ул. Лазо (20 м на юг от жилого дома по ул. Лазо дом 153). | Обустройство спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 -3 метра. | 2023 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по ул. Дубовика (15 м на север от жилого дома по ул. Дубовика дом 56). | Обустройство спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра | 2024 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в с. Софье-Алексеевское по ул. Центральная (20 м на юг от жилого дома по ул. Центральная д. 10). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра. | 2024 |
|  | Пограничный район, с. Рубиновка. Общественная территория в с. Рубиновка по ул. Центральная. (20 м. на юго-восток от жилого дома по ул. Центральная, д. 11). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра. | 2023 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория для занятий экстремальными видами спорта в п. Пограничный (земельный участок с адресом: ул. Гагарина, д. 6). | Благоустройство общественного пространства для занятий экстремальными видами спорта, асфальтирование существующей площадки и дорожек, установка ограждения, бордюрного камня, водоотводных лотков, МАФ и спортивных форм, наружного освещения, высадка кустарников. | 2021 |
|  | Пограничный район, с. Барано – Оренбургское. Общественная территория в с. Барано – Оренбургское по улице Победы (50 метров на юго-запад от здания - сельского дома культуры ул. Победы, д. 21 «а»). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра. | 2019 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по улице Ленина. Сквер им. Шевченко. | Обустройство детской площадки, установка скамеек и урн для мусора. | 2018 |
|  | Пограничный район,, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по улице Ленина. Парк имени В. Котельникова (примерно 10 м по направл. на восток от жилого дома по ул. Ленина д. 49 «а»). | Благоустройство общественного пространства, устройство, устройство бордюрного камня и асфальтированных дорожек, установка скамеек, урн, клумб, наружного освещения со светодиодными лампами, высадка деревьев и кустарников. | 2019 |
|  | Пограничный район, с. Сергеевка. Общественная территория в с. Сергеевка по улице Советская Сквер в селе Сергеевка (примерно 40 м. на северо-запад от здания по адресу ул. Советская д. 20а). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра. | 2019 |
|  | Пограничный район, с. Сергеевка. Общественная территория в с. Сергеевка по улице ул. Новая. Детская площадка по ул. Новая. | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра. | 2019 |
|  | Пограничный район, с. Сергеевка. Общественная территория в с. Сергеевка в ВГ № 71. Детская площадка в военном городке № 71. | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора. | 2019 |
|  | Пограничный район, с. Бойкое. Общественная территория в с. Бойкое по улице Ленина. Детская площадка (в 20 метрах на юго-запад от центра досуга с. Бойкое по адресу: ул. Ленина, д. 20). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра. | 2019 |
|  | Пограничный район, пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по улице Орлова (в 10 м. на запад от дома культуры по адресу ул. Орлова д.14а). | Обустройство детской площадки, установка скамеек и урн для мусора. | 2019 |
|  | Пограничный район, , пгт. Пограничный. Общественная территория в пгт. Пограничный по улице Лазо. Детская площадка (в 100 метрах на северо-восток от дома № 154, ул. Лазо). | Обустройство детско-спортивной площадки, установка скамеек и урн для мусора, устройство ограждения высотой 1,5 метра. | 2019 |

_____________________________